Journal de travail

Résumé des activités de Thbault Sampiemon au sein du Travail de master

Thibault Sampiemon | TM- Interface standardisée communication entre PLCs et carte embarquée| 21.02.2022

# Table des activités

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Date | Nombre d’heures | Travail effectué | Efficacité autoévaluée (0-10) |
| 21.02.22 | 8h | * Téléchargement des logiciel et bases de travail (ex : projet open source de carte de démonstration ESP32) * Entretien avec monsieur Mayer * Correction des planifications du projet suite à un entretien avec monsieur Mayer * Divers administratif d’entrée en fonction dans les locaux de St-Imier (ex :accès) * Découverte de la carte exemple sur KiCAD * Découverte de KiCAD | 5 |
| 22.02.22 | 7h | * TUTO KiCAD * Etude de disponibilité des composants * Changement et étude de possibilité des changements de plan (utilisation d’une carte toute faite pour les parties « standard » * Divers administratifs (accès suite et fin) * Recherche de composant de remplacement PoE avant les changements de plan | 5 |
| 24.02.22 |  | * Choix composants carte fille et schémat block boutons poussoirs | 8->pour l’instant mdr |